OPTIMAI

CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

DA2 · AI CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU SẢN PHẨM

DA2 — CÔNG ĐOẠN 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ LUỒNG NGƯỜI DÙNG

Hệ thống AI chuẩn hoá và cập nhật dữ liệu sản phẩm

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã tài liệu | DA2-05 |
| Thuộc bộ | DA2 · AI chuẩn hoá dữ liệu sản phẩm |
| Phạm vi áp dụng | Dự án DA2 |
| Ngày lập | 04/07/2026 |
| Phiên bản | 1.1 |
| Người lập | QuanNH — Team Lead, Công ty OPTIMAI |
| Người duyệt | Ban Giám đốc Công ty OPTIMAI |

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI

| Phiên bản | Ngày | Nội dung sửa đổi |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/07/2026 | Ban hành lần đầu |
| 1.1 | 22/07/2026 | Bổ sung luồng sinh hàng loạt và luồng duyệt |

Tài liệu nội bộ — không phổ biến ra ngoài

# Hệ thống AI chuẩn hoá và cập nhật dữ liệu sản phẩm

# 1. Nguyên tắc thiết kế

| # | Nguyên tắc | Áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặt công cụ ở nơi người dùng đang đứng | Nút sinh nội dung nằm ngay cạnh nút Lưu, không phải ở một trang riêng |
| 2 | Việc chạy lâu thì phải thấy nó đang chạy tới đâu | 9 trạng thái, cập nhật liên tục |
| 3 | Không chặn người dùng | Xếp hàng chạy nền, người dùng làm việc khác được |
| 4 | Kết quả AI phải nhìn ra được là của AI | Cờ chờ duyệt, trạng thái nháp |
| 5 | Lỗi phải đọc được bởi người không phải kỹ thuật | Nhật ký tiếng Việt, có mức độ |
| 6 | Cảnh báo đặt ngay tại chỗ thao tác | Hai cạm bẫy cấu hình ghi làm mô tả trường |

# 2. Bốn thành phần giao diện tự viết

Toàn bộ giao diện DA2 nằm bên trong hệ quản trị của DA1, dưới dạng bốn thành phần cắm thêm.

## 2.1 Thanh sinh hàng loạt — trên danh sách nguyên liệu

Khai báo trong mô hình dữ liệu:

components: { // Bulk "Tạo nội dung tự động" bar on the list view (selected / all). beforeListTable: ['/components/BulkAiGenerate/BulkAiGenerate#BulkAiGenerate'], ... }

Hiện phía trên bảng danh sách nguyên liệu. Cho phép:

| Thao tác | Kết quả |
| --- | --- |
| Chọn vài nguyên liệu → Tạo nội dung | Xếp hàng đúng những nguyên liệu đã chọn |
| Tạo cho tất cả | Xếp hàng toàn bộ nguyên liệu khớp bộ lọc đang áp dụng |
| Xem trạng thái hàng đợi | Số việc đang chờ, đang chạy |

Vì sao đặt ở đây. Người dùng vừa lọc ra danh sách nguyên liệu cần xử lý; công cụ phải ở ngay đó. Bắt họ ghi lại danh sách rồi sang trang khác nhập lại là thiết kế sai.

## 2.2 Menu công cụ — trong biểu mẫu nguyên liệu

edit: { // "⚙ Công cụ nguyên liệu" dropdown (AI + Import/Export) next to Save/Publish. beforeDocumentControls: ['/components/IngredientAiField/IngredientAiField#IngredientAiField'], }

Nằm cạnh nút Lưu và Xuất bản — nơi người dùng nhìn vào khi đang sửa một nguyên liệu.

| Mục | Chức năng |
| --- | --- |
| Tạo nội dung tự động | Chạy dây chuyền đầy đủ cho nguyên liệu này |
| Tạo lại ảnh đại diện | Chỉ sinh ảnh, giữ nguyên nội dung |
| Đồng bộ lại kho tài liệu | Quét lại thư mục, cập nhật danh sách tệp |
| Xuất nội dung | Đưa nội dung ra tệp |
| Nhập nội dung | Nạp nội dung từ tệp |

Gom vào một menu thả xuống thay vì năm nút rời. Năm nút rời cạnh nút Lưu làm vùng thao tác quan trọng nhất trở nên rối, và tăng nguy cơ bấm nhầm — bấm nhầm "Tạo nội dung tự động" là tốn tiền thật.

## 2.3 Bảng theo dõi hàng đợi

Danh sách công việc, sắp xếp mới nhất trước:

| Cột | Nội dung |
| --- | --- |
| Nguyên liệu | Tên, bấm được để mở |
| Chế độ | Toàn bộ / Chỉ ảnh |
| Trạng thái | Một trong 9, có màu phân biệt |
| Bước hiện tại | Mô tả chi tiết |
| Chi phí | Đô-la và đồng |
| Thời gian | Bắt đầu, kết thúc |

## 2.4 Khung xem nhật ký

Mở từ một công việc. Hiện toàn bộ dòng nhật ký:

| Mức | Màu | Nghĩa với người dùng |
| --- | --- | --- |
| info | Xám | Bước bình thường |
| warn | Cam | Kết quả có thể thiếu — cần kiểm kỹ hơn khi duyệt |
| error | Đỏ | Không hoàn thành |

Dòng cảnh báo màu cam là tín hiệu quan trọng nhất cho người duyệt: công việc xong nhưng có tệp bị bỏ qua, nên nội dung có thể thiếu thông tin.

# 3. Luồng người dùng chính

## 3.1 Sinh nội dung cho một nguyên liệu

Biên tập viên mở một nguyên liệu ↓ Thấy nguyên liệu còn trống nhiều trường ↓ Bấm ⚙ Công cụ nguyên liệu → Tạo nội dung tự động ↓ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ Hộp thoại xác nhận: │ │ · Số tệp nguồn tìm thấy: 5 │ │ · Chế độ: Toàn bộ nội dung + ảnh │ │ · Ước tính: vài phút │ │ [Huỷ] [Bắt đầu] │ └──────────────────────────────────────────┘ ↓ Bắt đầu Công việc được xếp hàng — NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC KHÁC ĐƯỢC ↓ Trạng thái cập nhật: queued → downloading → extracting → generating_content → generating_image → saving → done ↓ Mở lại nguyên liệu: · Các trường đã được điền · Trạng thái: NHÁP · Cờ: CHỜ DUYỆT ↓ Biên tập viên ĐỌC LẠI (mục 3.3) ↓ Xuất bản

Hộp thoại xác nhận có mục "số tệp nguồn tìm thấy" vì một lý do cụ thể: nguyên liệu chưa đồng bộ kho tài liệu sẽ có 0 tệp, và chạy dây chuyền với 0 tệp thì AI không có gì để trích — kết quả sẽ nghèo nàn và vẫn tốn tiền. Thấy số 0 thì người dùng biết phải đồng bộ trước.

## 3.2 Sinh hàng loạt

Danh sách nguyên liệu ↓ Lọc: trạng thái Nháp, chưa có mô tả ↓ ├─→ Chọn từng nguyên liệu bằng ô đánh dấu └─→ Hoặc bấm "Tạo cho tất cả" (theo bộ lọc hiện tại) ↓ ┌──────────────────────────────────────────┐ │ ⚠ Sắp xếp hàng 47 công việc │ │ Mỗi công việc tốn tiền gọi dịch vụ AI. │ │ [Huỷ] [Xác nhận] │ └──────────────────────────────────────────┘ ↓ Xếp hàng, chạy tuần tự ↓ Theo dõi ở bảng hàng đợi ↓ Huỷ được bất kỳ công việc nào chưa chạy xong

Cảnh báo số lượng và chi phí là bắt buộc. Bấm "Tạo cho tất cả" khi bộ lọc đang rỗng nghĩa là xếp hàng toàn bộ danh mục nguyên liệu — tốn tiền thật, và không có nút hoàn tác cho tiền đã tiêu.

## 3.3 Duyệt kết quả — luồng quan trọng nhất

Đây là luồng bảo đảm chất lượng cuối cùng. Thiết kế để người duyệt biết chính xác phải kiểm gì.

Mở nguyên liệu có cờ CHỜ DUYỆT ↓ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ BƯỚC 1 — Đọc nhật ký công việc │ │ Có dòng CẢNH BÁO (cam) không? │ │ Có → tệp nào bị bỏ qua? nội dung có thể thiếu │ └─────────────────────────┬───────────────────────────┘ ↓ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ BƯỚC 2 — Kiểm TRƯỜNG LOẠI A (bắt buộc đối chiếu) │ │ Mở tệp nguồn ở thẻ "Đồng bộ", đối chiếu: │ │ · Mã CAS, mã HS, mã E │ │ · Chỉ tiêu kỹ thuật (từng dòng) │ │ · Hạn dùng, bảo quản, đóng gói │ │ · Trạng thái pháp lý, số công bố │ │ · Bảng giá, số lượng đặt tối thiểu │ │ Trường nào KHÔNG có trong tài liệu → PHẢI TRỐNG │ │ Có giá trị mà tài liệu không ghi → XOÁ NGAY │ └─────────────────────────┬───────────────────────────┘ ↓ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ BƯỚC 3 — Đọc TRƯỜNG LOẠI B (đọc cho xuôi) │ │ · Mô tả, lợi ích, ứng dụng đọc có hợp lý không │ │ · Có CON SỐ nào không? Số đó có trong tài liệu? │ │ · Huy hiệu chứng nhận có đúng tài liệu nêu? │ └─────────────────────────┬───────────────────────────┘ ↓ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ BƯỚC 4 — Kiểm bản tiếng Anh │ │ Chuyển ngôn ngữ, đọc lại │ └─────────────────────────┬───────────────────────────┘ ↓ Sửa chỗ cần sửa → Bỏ cờ chờ duyệt → Xuất bản

Vì sao tách bước 2 và bước 3. Hai loại trường có hai tiêu chuẩn khác nhau nên cần hai cách kiểm khác nhau:

|  | Trường loại A | Trường loại B |
| --- | --- | --- |
| Cách kiểm | Mở tài liệu gốc đối chiếu từng giá trị | Đọc cho xuôi, chỉ soi các con số |
| Thời gian | Lâu hơn | Nhanh |
| Sai thì | Hậu quả nghiêm trọng | Sửa văn là xong |

Người duyệt không biết ranh giới này sẽ hoặc kiểm hời hợt cả hai (nguy hiểm), hoặc kiểm kỹ cả hai (mất thời gian không cần thiết).

## 3.4 Cấu hình nhà cung cấp

Quản trị viên → Hệ thống → Cài đặt AI ↓ Chọn nhà cung cấp: OpenRouter / OpenAI ↓ ┌─ Thẻ Kết nối ────────────────────────────────┐ │ Khoá truy cập (ô chỉ quản trị viên thấy) │ │ Tên ứng dụng — hiện trong bảng điều khiển │ │ nhà cung cấp để kế toán đối chiếu chi phí │ └──────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Thẻ Model ──────────────────────────────────┐ │ Model sinh nội dung │ │ Bỏ trống = để nhà cung cấp tự chọn │ │ Model đọc ảnh / PDF scan │ │ ⚠ ĐỪNG để tự chọn — có thể chọn nhầm │ │ model chỉ xử lý chữ, bước đọc ảnh HỎNG │ └──────────────────────────────────────────────┘ ┌─ Thẻ Ảnh ────────────────────────────────────┐ │ ⚠ OpenRouter KHÔNG tạo được ảnh. │ │ Phần này LUÔN gọi thẳng OpenAI. │ │ Khoá OpenAI cho sinh ảnh │ │ Model tạo ảnh │ └──────────────────────────────────────────────┘ ↓ Lưu → ÁP DỤNG NGAY, không cần khởi động lại

Hai cảnh báo đặt ngay trong giao diện, không đặt trong tài liệu. Người cấu hình hiếm khi mở tài liệu. Đặt cảnh báo tại đúng ô đang thao tác là cách duy nhất để nó được đọc.

Cả hai đều là cạm bẫy có thật, đã gặp:

| Cảnh báo | Hậu quả nếu bỏ qua |
| --- | --- |
| Đừng để tự chọn ở mô hình đọc ảnh | Bộ định tuyến chọn mô hình chỉ xử lý chữ, bước đọc PDF scan hỏng, mà thông báo lỗi không nói rõ nguyên nhân |
| Tạo ảnh luôn cần khoá OpenAI riêng | Nút "Tạo lại ảnh" báo lỗi dù đã cấu hình đầy đủ cho OpenRouter |

## 3.5 Quét trùng lặp

Vận hành → Kiểm tra trùng lặp ↓ Chọn tuỳ chọn so khớp → Bắt đầu quét ↓ Danh sách cặp nghi trùng, kèm mức độ giống nhau ↓ Người xem từng cặp, tự quyết định ├─→ Đúng là trùng → xử lý thủ công └─→ Hai sản phẩm khác nhau → bỏ qua

Hệ thống không tự gộp. Hai tên gần giống có thể là hai sản phẩm thật sự khác nhau của hai nhà cung cấp. Gộp nhầm là mất dữ liệu.

# 4. Quy tắc hiển thị theo trạng thái

| Trạng thái | Hiển thị |
| --- | --- |
| Chưa đồng bộ kho tài liệu | "Chưa có tệp nguồn" + nút Đồng bộ |
| Đang có việc trong hàng đợi | Nhãn trạng thái + bước hiện tại, tự cập nhật |
| Công việc xong | Cờ Chờ duyệt trên nguyên liệu |
| Công việc lỗi | Nhãn đỏ + nút Xem nhật ký |
| Công việc có cảnh báo | Nhãn cam — kết quả có thể thiếu |
| Không có khoá dịch vụ | Thông báo rõ ràng, không để nút bấm rồi mới báo lỗi |

# 5. Ngôn ngữ giao diện

Toàn bộ nhãn và thông báo bằng tiếng Việt, kể cả nhật ký kỹ thuật. Người dùng là biên tập viên nội dung, không phải lập trình viên.

| Kém | Được |
| --- | --- |
| Job failed: timeout on file extraction | Lỗi: tệp COA-2024.pdf quá hạn giờ khi bóc tách, đã bỏ qua |
| Invalid JSON response | Mô hình trả về dữ liệu không đọc được. Thử lại hoặc đổi mô hình. |
| Missing image API key | Chưa có khoá OpenAI cho sinh ảnh. Vào Cài đặt AI → thẻ Ảnh để đặt. |

Thông báo lỗi tốt nói được ba thứ: chuyện gì xảy ra, ở đâu, làm gì tiếp theo. Cột bên phải làm đủ cả ba.

# 6. Khả năng tiếp cận và trải nghiệm

| Yêu cầu | Cách đáp ứng |
| --- | --- |
| Việc chạy lâu không được làm treo giao diện | Xếp hàng chạy nền, giao diện chỉ hỏi trạng thái |
| Thao tác tốn tiền phải xác nhận | Hộp thoại nêu rõ số lượng và nhắc về chi phí |
| Thao tác không hoàn tác được phải cảnh báo | Sinh hàng loạt cảnh báo trước |
| Người dùng luôn biết đang ở đâu | 9 trạng thái + mô tả bước |
| Huỷ được việc đã lỡ bấm | Nút huỷ trên mọi công việc chưa xong |

Ba dòng đầu xuất phát từ một đặc điểm riêng của DA2 mà DA1 không có: thao tác ở đây tiêu tiền thật. Bấm nhầm nút Lưu ở DA1 thì sửa lại; bấm nhầm "Tạo cho tất cả" ở DA2 thì tiền đã tiêu không lấy lại được.